**BBPs**

**CRONOGRAMA**

**10/04/2015 =** fim do desenvolvimento

**13/04/2015 =** início Testes Funcionais

**22/04/2015 =** Testes Unitários

**22/04/2015 =** início elaboração do material de treinamento

**27/04/2015 =** Ajustes Testes Unitários

**30/04/2015 =** Validação/Ajustes material de treinamento

**04/05/2015 =** Início Testes Integrados

**15/05/2015 =** Fim Testes Integrados

**15/05/2015 =** Fim validação/ajustes material de treinamento

**18/05/2015 =** Início Treinamento

**Atividades em Andamento**

**Próximos Entregáveis**

Fase 2 – Business Blueprint

Onda 1 – Fase 3 – Sucessão

Onda 1 – Fase 3 – (PM) Competência

**OUTROS ALINHAMENTOS**

**VID Curitiba**

Quer saber se na fase de Testes Integrados tem a necessidade dela estar presencial e se nas 3 semanas, ou seja, 2 semanas de Testes Integrados e 1 de Treinamento

**Solicitar ao Emerson o Plano de Teste da VC para fecharmos nosso plano de testes e divulgarmos**