**VS**

**Cronograma**

Informei a mudança de estratégia em relação a Fase 3 – Realização.

Informei que a entrega da Fase 3 – Realização será por módulo

Passei a agenda de Testes Unitários, Testes Integrados, Treinamento e semana de Go Live

Disse que caso haja indisponibilidade dos usuários principalmente na fase de Testes Integrados, período de 04/05/2015 a 15/05/2015, a possibilidade de dar No Go é muito grande, pois nosso time é muito curto.

**BBPs**

Não estão claras algumas informações do BBP de Competência

HRST retornará com o BBP de Sucessão até 26/03

VE retornará com BBP de EP (conversará com Raquel), Competência e Sucessão até dia 27/03

Enviar email para Daniel cobrando data de retorno do BBP de Metas

**Tradução dos Textos para Espanhol**

Fazer apenas em português igual da VM. VE fará somente Inglês e Português. Informei que a Jéssica passará as traduções em Espanhol para a Raquel. Aguardar o retorno dos textos até a terça-feira

**Alinhamento para fase de testes – Vamos travar a agenda deles**

Data limite para passar o Plano de Teste =

**Treinamento**

Jordana e Caio

DHO será o multiplicador

Treinamento de como utilizar o sistema e seus processos

Luana vai verificar data a partir de terça-feira e retornar para realização da call para tratar do tema de treinamento

**Pontos de Atenção**

* Tem preocupação em relação a conexão do SAP de outros países com o Success (Links)

**VID**

**Cronograma**

Informei a mudança de estratégia em relação a Fase 3 – Realização.

Informei que a entrega da Fase 3 – Realização será por módulo

Passei a agenda de Testes Unitários, Testes Integrados, Treinamento e semana de Go Live

Disse que caso haja indisponibilidade dos usuários principalmente na fase de Testes Integrados, período de 04/05/2015 a 15/05/2015, a possibilidade de dar No Go é muito grande, pois nosso time é muito curto.

**BBPs**

Não estão claras algumas informações do BBP de Competência

HRST retornará com o BBP de Sucessão até 26/03

VE retornará com BBP de EP (conversará com Raquel), Competência e Sucessão até dia 27/03

Enviar email para Daniel cobrando data de retorno do BBP de Metas

**Tradução dos Textos para Espanhol**

VE fará somente Inglês e Português. Informei que a Jéssica passará as traduções em Espanhol para a Raquel.

**Alinhamento para fase de testes – Vamos travar a agenda deles**

Passar o Plano de Teste e

**Treinamento**

Treinamento de como utilizar o sistema e seus processos

**VE**

**Cronograma**

Informei a mudança de estratégia em relação a Fase 3 – Realização.

Informei que a entrega da Fase 3 – Realização será por módulo

Passei a agenda de Testes Unitários, Testes Integrados, Treinamento e semana de Go Live

Disse que caso haja indisponibilidade dos usuários principalmente na fase de Testes Integrados, período de 04/05/2015 a 15/05/2015, a possibilidade de dar No Go é muito grande, pois nosso time é muito curto.

**BBPs**

Não estão claras algumas informações do BBP de Competência

HRST retornará com o BBP de Sucessão até 26/03

VE retornará com BBP de EP (conversará com Raquel), Competência e Sucessão até dia 27/03

Enviar email para Daniel cobrando data de retorno do BBP de Metas

**Tradução dos Textos para Espanhol**

VE fará somente Inglês e Português. Informei que a Jéssica passará as traduções em Espanhol para a Raquel.

**Alinhamento para fase de testes – Vamos travar a agenda deles**

Passar o Plano de Teste e

**Treinamento**

Treinamento de como utilizar o sistema e seus processos

**VID Curitiba**

**Cronograma**

Informei a mudança de estratégia em relação a Fase 3 – Realização.

Informei que a entrega da Fase 3 – Realização será por módulo

Passei a agenda de Testes Unitários, Testes Integrados, Treinamento e semana de Go Live

Disse que caso haja indisponibilidade dos usuários principalmente na fase de Testes Integrados, período de 04/05/2015 a 15/05/2015, a possibilidade de dar No Go é muito grande, pois nosso time é muito curto.

**BBPs**

Não estão claras algumas informações do BBP de Competência

HRST retornará com o BBP de Sucessão até 26/03

VE retornará com BBP de EP (conversará com Raquel), Competência e Sucessão até dia 27/03

Enviar email para Daniel cobrando data de retorno do BBP de Metas

**Tradução dos Textos para Espanhol**

VE fará somente Inglês e Português. Informei que a Jéssica passará as traduções em Espanhol para a Raquel.

**Alinhamento para fase de testes – Vamos travar a agenda deles**

Passar o Plano de Teste e

**Treinamento**

Treinamento de como utilizar o sistema e seus processos

**ALINHAMENTO HRST**

Organizar o timesheet dos recursos e centralizar em mim

Overtime = aponte as horas normais no timesheet

Patrícia deverá passar o timesheet para mim, para ela fechar a folha = até o final desta semana