**ATIVIDADES PARA O CRONOGRAMA**

PM (Competências)

1. Configurar Employee Profile (EP)
2. Configurar temas e cores da instância
   1. Inserir logo
   2. Configurar cores dos textos e de fundo
   3. Configurar fotos de fundo, se necessário
   4. Configurar biblioteca de imagens, se necessário
3. Realizar a alteração de label (text replacement). Exemplos:
   1. Substituir colaborador por empregado
   2. Substituir gente & gestão por DHO
4. Configurar picklist
5. Configurar formulários (com metas e sem metas)
   1. Learning Agility
   2. Desempenho na função
   3. Comitê
6. Configurar calibração
7. Configurar 9-box
8. Configurar mapa de rota
   1. Fluxo para cada formulário
   2. Configurar escalas
9. Configurar permissões (RBP)
   1. Empregados
   2. Gestores
   3. DHO
   4. Admin
10. Realizar carga de competências (igual VC)
11. Configurar relatórios de desempenho
12. Configurar formulário de PDI
13. Configurar permissões de PDI
    1. Empregados
    2. Gestores
    3. DHO
    4. Admin
14. Configurar relatórios de PDI
15. Configurar Sucessão
    1. Configurar organograma
    2. Carga das posições (?) Dúvida: será carga ou migração das posições?
    3. Configurar 9-Box
16. Configurar permissões de Sucessão
    1. Empregados
    2. Gestores
    3. DHO
    4. Admin
17. Configurar relatórios de Sucessão
18. Realizar carga de empregados para testes
19. Configurar fotos, se necessário
    1. Solicitar FTP para Success
    2. Montar layout do arquivo de carga
    3. Agendar job no provisioning
20. Preparar cenário de testes
21. Teste unitário
22. Ajustes
23. Testes integrados
24. Ajustes
25. Treinamento
    1. Elaboração do material
    2. Treinamento de multiplicadores

OBS: Verificar como é feita a carga de metas no desempenho

Verificar se há necessidade de alguma configuração funcional para o SSO (Ver com o Rodney)

GM (Metas)

1. Configurar formulários
   1. Formulário Metas 2015
   2. Formulário Metas Adicional 2015
   3. Formulário Metas 2016
   4. Formulário Metas Adicional 2016
   5. Formulário PPR
2. Configurar mapa de rota
   1. Fluxo 2015
   2. Fluxo 2016
   3. Configurar escalas
3. Configurar permissões (RBP)
   1. Empregados
   2. Gestores
   3. DHO
   4. Admin
4. Realizar carga de metas
   1. Biblioteca
5. Configurar picklist
6. Realizar carga de empregados para testes, somente se for diferente dos empregados utilizados para PM
7. Realizar carga de fotos, apenas se houver empregados que não foram utilizados em PM
   1. Solicitar FTP para Success
   2. Montar layout do arquivo de carga
   3. Agendar job no provisioning
8. Configurar relatório
9. Teste unitário
10. Ajuste
11. Teste integrado
12. Ajuste
13. Treinamento
    1. Elaboração do material
    2. Treinamento de multiplicadores