## Slide 1
Projeto SuccessFactors
( VID, VM, VS e VE )

## Slide 2
Kick-Off do Projeto – 20-02-2015
Implementação de Metas e Competências
SuccessFactors.

## Slide 3: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 4: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 5: HR Solutions Tecnologia
SAIBA QUEM É A
HRSolutions Tecnologia

## Slide 6: Institucional HR Solutions
HRSOLUTIONS
Fundada há quase 10 anos, é administrada por especialistas de recursos humanos em SAP HCM.
Somos uma consultoria de tecnologia da informação especializada em oferecer soluções SAP, integradas para Recursos Humanos (SAP HCM e SuccessFactors).
Localizado estrategicamente em um dos principais centros empresariais de São Paulo e um dos principais logradouros do Brasil, Avenida das Nações Unidas, fazemos parte do seleto grupo de consultorias parceiras SAP especialistas em negócios e serviços de recursos humanos.

## Slide 7: Institucional HR Solutions
HRSOLUTIONS
A HRSOLUTIONS utiliza todo o seu extensivo know-how de recursos humanos para entregar produtos com a maior qualidade aos seus clientes. Além disso, possui informações mais profundas, abrangentes por ser uma empresa parceira, e prioriza sempre o acesso aos novos produtos, atualizações ou alterações das soluções, aplicações e tecnologias da SAP no segmento de recursos humanos.
Atualmente, estamos presentes no Brasil e Angola, realizando diversos tipos de serviços para o SAP HCM e SuccessFactors. Somos Parceiros SAP Cloud Estratégicos de SuccessFactors e SAP HCM para serviços de implementação e sustentação.
Possuímos um centro especializado com uma equipe dedicada para o atendimento AMS/Suporte em nossa matriz, além possuir toda a infraestrutura de servidores e ambientes do ecossistema SAP nos apoiando em Pré-Vendas, Criação dos Produtos HRSOLUTIONS, Ambiente de Treinamentos e etc.

## Slide 8: Expertise HRSolutions
CONSULTORIA
Na linha de business Consulting
oferecemos a nossos clientes uma metodologia e transformação de
operação adequado, definindo as melhores práticas e o melhor
retorno do investimento.
SUPORTE
A HRSolutions dispõe de uma equipe dedicada e especializada no Helpdesk para o atendimento técnico e funcional aos usuários simplificando a restauração dos serviços SAP com mais agilidade, garantindo a continuidade do negócio.
IMPLANTAÇÃO SAP
Nossa equipe contemplam várias implantações de sistemas SAP HCM de sucesso. Com experiência e inovação, conseguimos desenvolver soluções factíveis para os negócios da sua Empresa.
MELHORIA
Todo sistema pode ser otimizado, aumentando relativamente sua produtividade, consequentemente seu faturamento. Queremos deixar seu business ainda mais rentável .
MIGRAÇÃO
Todo projeto de migração exige cuidado especial. A nova versão do sistema SAP HCM deverá conter todos os requisitos da versão anterior mais as melhorias a serem implementadas.
Temos a expertise necessária e produtos específicos para extração e conversão de dados de outros sistemas legados do mercado de RH. Somos especialista em carga de dados mestres, ficha financeira, dados contábil e diversos tipos de interfaces.
EXTRAÇÃO E
CONVERÇÃO
Área de Atuação:

## Slide 9: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 10: Objetivo da Reunião
O objetivo dessa reunião será:
Dar inicio ao projeto de implementação dos módulos de “Metas e Desempenho e Carreiras e Sucessão” do SuccessFactors nas empresas VID, VM, VE e VS do Grupo Votorantim.
Apresentação de um cronograma macro para implementação, escopo do projeto, metodologia que será utilizada, equipe do projeto, premissas e fatores críticos de sucesso.

## Slide 11: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 12: Introdução
SuccessFactors
Solução de Capital Humano Global completa. Além de alinhar sua força de trabalho com a estratégia de negócios, ela também oferece uma lógica de análise poderosa que garante a visibilidade de todos os aspectos de seu banco de talentos.
Business Execution (BizX) é um software que proporciona resultados reais, garantindo o alinhamento organizacional, otimizando o desempenho do pessoal e criando uma vantagem competitiva com uma visão profunda da força de trabalho.
Provedora de software Business Execution com segurança, desempenho, escalabilidade e um único código para todos os clientes.
  Custo Efetivo:
    Elimina necessidade de Hardware/Software
    Sem desenvolvimento
    Sem custo de atualização e conversão
    Pay as you go – compra de licenças conforme necessidade
  Reduz demanda de TI
  Ciclo de implementação Rápido

## Slide 13: Introdução
Landscape SuccessFactors

## Slide 14: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 15: Escopo do Projeto
Metas e Avaliações de Performance
  Implementação de Single Sign On (SSO) com SAP Portal
  Site S/FTP para envio de arquivos (com criptografia PGP)
  Configurar portlet de boas-vindas (conteúdo HTML)
  Página inicial com blocos personalizados (ex.: boas-vindas, mensagens, links)
  Perfil do Empregado (Employee Profile)
  Talent Insights
  Role Based Permissions
  Gestão de Metas (Goal Management)
  Gerenciamento de Performance (Performance Management)
  Avaliações 360 (360/Multi-Rater)
  Calibração de Performance (Performance Calibration)
Carreira e Sucessão
  Plano de Sucessão (Succession Planning)
  Calibração de Talentos (Talent Calibration)

## Slide 16: Escopo do Projeto
PM/GM – Metas e Desempenho
  Avalição 360º
  Plano de Metas e Competências
  Relatórios
  Calibração
  Dados Básico dos Integrantes
Carreira e Sucessão
  Plano de Sucessão
  Calibração de Talentos
Integração SAP x SuccessFactors
  Interface de Integração SAP x SuccessFactors

## Slide 17: Escopo do Projeto
Landscape SuccessFactors baseado no Escopo do Projeto

## Slide 18: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 19: Macro Cronograma
Etapa | Descrição | Data de Início | Data de Término
BluePrint | Assinatura do Blueprint | - | 06/mar
Onda 1 | Configuração | 09/mar | 17/abr
 | Testes Unitários | 20/abr | 24/abr
 | Ajustes | 27/abr | 30/abr
 | Testes Integrados | 04/mai | 15/mai
 | Treinamento | 18/mai | 22/mai
 | Cut-Over | 25/mai | 29/mai
 | Go-Live | 29/mai | 29/mai
 | Operação Assistida | 01/jun | 05/jun
Onda 2 | Configuração | 11/mai | 12/jun
 | Testes Unitários | 15/jun | 19/jun
 | Ajustes | 22/jun | 26/jun
 | Testes Integrados | 29/jun | 10/jul
 | Treinamento | 13/jul | 17/jul
 | Cut-Over | 13/jul | 17/jul
 | Go-Live | 17/jul | 17/jul
 | Operação Assistida | 20/jul | 24/jul

## Slide 20: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 21: Metodologia do projeto
A Metodologia SuccessFactors BizXpert é a base para todos os projetos e descreve quais as tarefas que precisam ser executadas, quando e inclui um roteiro detalhado, bem como uma série de ferramentas e aceleradores disponíveis para o SuccessFactors.
Neste projeto utilizaremos as metodologias BizXpert, ASAP SAP e a Metodologia de Gerenciamento de Projetos do Grupo Votorantim, a qual será a mandatória.

## Slide 22: Metodologia do projeto
Benefícios da Metodologia
  Previsibilidade: Utilizando processos repetitivos e aceleradores SuccessFactors e SAP, permite que a equipe do projeto para planejar cada etapa do processo.
  Flexibilidade: Proporcionar flexibilidade e escalabilidade para o alcance das necessidades de cada cliente.
  Redução do risco: redução do risco de implementação e alavancar melhores práticas e estratégias de mitigação.
  Entrega On-Time: marcos adequados ajudam a todos cumprir prazos dentro do cronograma para atingir os objetivos do projeto.
  Transferência de Conhecimento: Aproveitando a experiência dos Consultores e estratégia para assegurar a transferência de conhecimento completo para o cliente.

## Slide 23: Metodologia do projeto
ASAP SAP
Preparação do Projeto : Preparar documentação do projeto, sala e equipe.
Business Blue Print : Mapear os processos de negócio (AS IS) e fazer o desenho do TO BE.
Realização : A partir do BBP é feito todo a preparação do ambiente SAP inclusive com os desenvolvimentos necessários.
Preparação Final : Nesta fase o ambiente é preparado com uma massa de dados crítica para os testes unitários e o plano de cutover.
GO LIVE : Fase em que o ambiente produtivo está pronto para uso da área usuária.
RUN SAP : Assegurar uma implementação bem-sucedida com suas operações e soluções ponta-a-ponta.

## Slide 24: Metodologia do projeto
BIZXPERT
A metodologia BizXpert está dividida em 4 fases, conforme detalhadas abaixo:
Fase1: Preparar
Durante a fase de preparação a equipe do projeto realiza o planejamento do projeto
e o desenho sistema.
Fase 2: Realizar
Durante a fase ‘Realizar’ o cliente começa a ver os retornos do planejamento e design da fase Preparar.
Fase 3: Verificar
Durante a fase ‘Verificar’ o cliente executa o plano de testes para validar as configurações realizadas e cumprir com os requerimentos estabelecidos.
Etapa 4: Lançar
Esta é a fase final da Metodologia BizXpert. As tarefas a serem executadas nesta fase são: o Go Live, executar o plano de suporte e efetuar a transição da solução.

## Slide 25: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 26: Equipe do Projeto
Equipe Consultoria
  Traz a experiência do produto, as melhores práticas comprovadas, e uma combinação de conhecimentos e experiência na implementação de HCM.
Equipe Cliente
  Entende seus direcionamentos de negócio, objetivos do projeto e gerencia as questões de negócios dentro de sua organização.

## Slide 27: Equipe do Projeto
Equipe Consultoria
  Diretor Executivo: Robson Gois de Oliveira
  Diretor Executivo: Denis Renesto Pedrosa
  Gerente do Projeto: Leonardo Amorim Amaro
  Gerente Técnico: Rodney Amancio
  Consultora SuccessFactors: Fernanda Hokama Nahas
  Consultora SuccessFactors: Priscila Fernanda da Silva Faustino
  Consultora SuccessFactors: Eliene Aozasa
  ABAP/PI: Fábrica HRSolutions

## Slide 28: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 29: Fatores Críticos de Sucesso
O sucesso do projeto depende dos seguintes fatores:
Dedicação integral ao projeto de todo o time do projeto – HRSolutions e Votorantim;
Disponibilidade dos usuários final no momento das definições e testes;
Seguir o máximo possível do escopo do projeto;
Utilização do ambiente da VC como template nas definições do projeto;
Chamados de issue do produto será de responsabilidade da consultoria;
Chamados de aderência ou melhorias será de responsabilidade do cliente com apoio da consultoria;
Plano de Comunicação: Comunicação efetiva dentro do projeto; e do projeto para a empresa;
Manter o mínimo necessário de customizações e manter o sistema o mais “standard” possível;
Participação ativa do Comitê em todas as fases do projeto;
Rápida obtenção de informações para atividade de desenho e validação do escopo, bem como rápida tomada de decisão;

## Slide 30: Agenda
Institucional HRSolutions
Objetivo da Reunião
Introdução
Escopo do Projeto
Cronograma Macro e Principais Datas
Metodologia do Projeto
Equipe do Projeto
Fatores Críticos de Sucesso
Próximos Passos

## Slide 31: Próximos Passos
Assinatura do termo de aceite da fase I 23-02-2015;
Inicio efetivo do projeto 23-02-2015;
Inicio do desenho do processo (BBP) 23-02-2015;
Preparação de toda a documentação da fase I 02-03-2015;
Assinatura do desenho do projeto (BBP) 09-03-2015;
Assinatura do termo de aceite da fase II 10-03-2015;