## Slide 1
Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°

## Slide 2: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 3: Introdução
Sobre a SuccessFactors:
  Provedora de software Business Execution com segurança, desempenho, escalabilidade e um único código para todos os clientes
  Custo Efetivo:
    Elimina necessidade de Hardware/Software
    Sem desenvolvimento
    Sem custo de atualização e conversão
    Pay as you go – compra de licenças conforme necessidade
  Reduz demanda de TI
  Entrega novas versões 4 vezes ao ano
  Ciclo de implementação Rápido

## Slide 4: Introdução
Nosso Entendimento:
  O Cliente necessita de uma solução integrada para um modelo de Gestão de Desempenho da Liderança, utilizando as melhores práticas de negócio para a avaliação 360°.

## Slide 5: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 6: Objetivo da Reunião
Apresentação de escopo, equipe e metodologia do projeto
Alinhar o Plano de projeto (macro)
Fatores Críticos para o sucesso do projeto

## Slide 7: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 8: Escopo do projeto
Employee Profile, Metas e Performance
  Plano de Metas* e Avaliação (360);
  Addon 2.0;

## Slide 9: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 10: Equipe do projeto
Equipe Consultoria
  Traz a experiência do produto, as melhores práticas comprovadas, e uma combinação de conhecimentos e experiência na implementação de HCM.
Equipe Cliente
  Entende seus direcionamentos de negócio, objetivos do projeto e gerencia as questões de negócios dentro de sua organização.

## Slide 11: Equipe do projeto
Equipe Consultoria
  Executivo de Conta: XXXXXX
  Gerente do Projeto: XXXXX
  Arquiteto da solução: XXXX
  Consultora SuccessFactors: XXXXX
  ABAP/PI: XXXX
Equipe Cliente
  Gerente do Projeto: XXXXXXXXX
  Analistas: XXXXX

## Slide 12: Equipe do projeto
Responsabilidades Consultoria:
  Gerenciar o projeto
  Gerenciar as documentações (SOW, Sign-offs, Configurações, etc);
  Coordenar a coleta de informações e direcionar a equipe de projeto Consultoria
  Consultoria e Conhecimento Técnico
  Configuração do sistema
Responsabilidades Cliente:
  Gerenciar o projeto em conjunto com a Consultoria
  Gerenciar a comunicação interna
  Alinhar com outras inciativas internas
  Prover descrição e detalhes dos processos

## Slide 13: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 14: Metodologia do projeto
A Metodologia SuccessFactors BizXpert é a base para todos os projetos e descreve quais as tarefas que precisam ser executadas, quando e inclui um roteiro detalhado, bem como uma série de ferramentas e aceleradores disponíveis para o SuccessFactors.
BizXpert
METODOLOGIA SuccessFactors
QUEM
QUANDO/ONDE
Cliente
SuccessFactors
Professional Services
Consultoria
Professional Services
Gerente Consultoria

## Slide 15: Metodologia do projeto
Benefícios da Metodologia
  Previsibilidade: Utilizando processos repetitivos e aceleradores SuccessFactors permite que a equipe do projeto para planejar cada etapa do processo.
  Flexibilidade: Proporcionar flexibilidade e escalabilidade para o alcance das necessidades de cada cliente.
  Redução do risco: redução do risco de implementação e alavancar melhores práticas e estratégias de mitigação.
  Entrega On-Time: marcos adequados ajudam a todos cumprir prazos dentro do cronograma para atingir os objetivos do projeto.
  Transferência de Conhecimento: Aproveitando a experiência dos Consultores e estratégia para assegurar a transferência de conhecimento completo para o cliente.

## Slide 16: Metodologia do projeto

## Slide 17: Metodologia do projeto
Metas e Objetivos
Mobilização da equipe de projeto
Planejamento do Projeto
Familizarização com o BaselineFunctionality via PTO
Reunião de Kickoff
Workshops de Configuração
Aceleradores
Checklists de Processos
Plano de Projeto
Treinamento PTO
Workbooks de Configuração
A fase de preparação é a base para uma implementação bem sucedida, criando uma compreensão conjunta dos objetivos do projeto, conhecimento do produto e requisitos de configuração.
Preparação
Realização
Verificação
Lançamento
Signoff de Escopo e Projeto

## Slide 18: Metodologia do projeto
A fase de realização engloba a passagem de todas as decisões (planos e os requisitos) determinados na fase de preparação para o sistema.
Metas e Objetivos
Refinamento configuração
Iterações de migração de dados
Integrações
Aceleradores
Especificação Funcional para Migração de dados
Sign off de configuração
Preparação
Realização
Verificação
Lançamento

## Slide 19: Metodologia do projeto
A fase de Verificação é dirigida ao cliente e inclui avaliar a prontidão do sistema, do usuário e do processo.
Metas e Objetivos
User Acceptance Testing
Teste de Integração
Treinamento para Go-Live (Key-user)
Aceleradores
Script UAT
Script de Teste de Integração
Manuais de Treinamento
Preparação
Realização
Verificação
Lançamento
Sign off de Testes Integrados

## Slide 20: Metodologia do projeto
Durante a fase de lançamento a equipe se prepara para o go-live. O ambiente de produção é preparado, a transição ao cliente ocorre, e o cliente é suportado no go-live.
Metas e Objetivos
Migração do ambiente de teste ao produtivo
Autorização de Go-Live
Transição ao Customer Success
Sign Off de Produção
Aceleradores
Checklist
Go-Live
Documento de Transição CS Fechamento do projeto
Preparação
Realização
Verificação
Lançamento
Sign off de Produção

## Slide 21: Metodologia do projeto
Marcos
  São realizados em pontos críticos do projeto e são projetados para facilitar o alinhamento executivo, avaliar o progresso ao longo do projeto, identificar problemas e preocupações cedo e resolver isso antes do cronograma ou do orçamento são impactados negativamente.
Sign off de Escopo e Projeto
Sign off de Configuração
Sign Off do UAT
Sign Off de Produção
Pronto para se envolver em atividades do projeto
Configuração corresponde aos requisitos de negócios
Configuração, dados e integração suportam o processo
Pronto para GO-LIVE

## Slide 22: Comunidade do Cliente
Registrar em http://community.successfactors.com/

## Slide 23: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 24: Plano de projeto
Aproximadamente XX semanas de implementação;
Atividades distribuídas nas seguinte localidades
Principais atributos serão definidos nas reuniões de PTO

## Slide 25: Plano de projeto
Cronograma Macro

## Slide 26: Projeto SuccessFactors – Avaliação 360°
Introdução
Objetivo da Reunião
Escopo do Projeto
Equipe do Projeto
Metodologia do Projeto
Plano de Projeto
Próximos Passos

## Slide 27: Próximos Passos
Finalizar o Plano de Projeto
Apresentar plano de projeto para as equipes Consultoria e Cliente.
Entregar documentos de Pré-Kick off a Cliente